FASE 5 — COMUNICAÇÃO, IMPACTO E ACESSIBILIDADE

Relatório técnico do projeto GameZone

Enterprise Challenge · Palo Alto Networks

Enzo Furlan — RM 255795

Gabriel Camara da Silva — RM 573006

Gustavo Aiello Ribeiro Amado — RM 568935

Guilherme Ribeiro Rosa — RM 572619

Setembro de 2026

Repositório: https://github.com/GameZone-source/GameZone-source.github.io

Site: https://gamezone-source.github.io/

Vídeo: LINK A INSERIR APÓS A PUBLICAÇÃO NÃO LISTADA

# Sumário

1. Visão geral do projeto

2. Comunicação e partes interessadas

3. Acompanhamento do projeto

4. Modelagem exponencial

5. Auditoria de acessibilidade

6. Análise de code e low-code

7. Arquitetura e trechos de código

8. Conclusão

Apêndice A — Evidência sanitizada da comunicação

# 1. Visão geral do projeto

O GameZone é uma plataforma de reviews próprias de jogos. O projeto nasceu do problema apresentado no Enterprise Challenge da Palo Alto Networks: a falta de um espaço confiável para avaliações honestas e discussões saudáveis sobre games da nova geração. A versão atual concentra o catálogo editorial, a busca, os filtros, os favoritos, as recomendações explicáveis e a consulta pública das reviews.

Na Fase 5, o trabalho avançou em três frentes. A equipe organizou a comunicação do projeto, incluiu uma simulação exponencial de crescimento da comunidade e revisou a interface com critérios de acessibilidade WCAG nível AA. Fórum, contas de usuário, moderação comunitária e chatbot continuam como visão de futuro; eles não são apresentados como funções prontas.

# 2. Comunicação e partes interessadas

## 2.1 Identificação das partes interessadas

| Parte interessada | Interesse | Poder | Expectativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipe do projeto | Alto | Alto | Escopo claro, tarefas distribuídas e entrega coerente |
| Professor e tutor | Alto | Alto | Atendimento do enunciado e evidências verificáveis |
| Palo Alto Networks | Alto | Alto | Solução ligada ao desafio e segurança tratada com responsabilidade |
| Usuários gamers | Alto | Baixo | Reviews compreensíveis, navegação acessível e confiança editorial |
| FIAP e coordenação | Médio | Alto | Formato correto, cadastro do grupo e entrega no prazo |
| Visitantes técnicos | Médio | Baixo | Código executável e documentação suficiente |

## 2.2 Matriz Poder × Interesse

| Quadrante | Partes interessadas | Estratégia |
| --- | --- | --- |
| Gerenciar de perto | Equipe, professor/tutor e Palo Alto Networks | Reuniões curtas, decisões registradas e validação dos requisitos |
| Manter satisfeitos | FIAP e coordenação | Conferir formato, prazo, links e cadastro do grupo |
| Manter informados | Usuários gamers | Testes guiados, retorno sobre feedback e linguagem direta |
| Monitorar | Visitantes técnicos | README, histórico Git, testes e publicação atualizados |

## 2.3 Plano de comunicação

| Comunicação | Canal | Frequência | Responsável | Informação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acompanhamento | WhatsApp ou Teams | Duas vezes por semana | Quem conduzir a pauta | Avanços, bloqueios, decisões e próximos passos |
| Decisão técnica | GitHub | Quando houver mudança | Autor da alteração | Motivo, impacto e forma de verificação |
| Validação acadêmica | Teams | Sob demanda | Integrante designado | Dúvida objetiva e resposta do professor/tutor |
| Teste de uso | Sessão guiada | Ao menos uma rodada | Facilitador | Tarefa, dificuldade observada e feedback autorizado |
| Fechamento | Reunião do grupo | Uma vez | Responsável pela entrega | Testes, documentos, vídeo, links e ZIP |

## 2.4 Alinhamento de expectativas

- Separar no relatório o que está implementado daquilo que pertence ao roadmap.

- Encerrar decisões com responsável, prazo e critério de conclusão.

- Levar dúvidas acadêmicas ao professor com o trecho do enunciado e a interpretação do grupo.

- Apresentar a projeção como simulação matemática, sem prometer crescimento real.

- Registrar o tratamento de feedbacks: recebido, aceito, concluído ou recusado com justificativa.

# 3. Acompanhamento do projeto

## 3.1 Ata da reunião assíncrona — 05/09/2026

Canal: grupo do projeto no WhatsApp. Participantes identificados no trecho: Gustavo Aiello Ribeiro Amado, Guilherme Ribeiro Rosa, Gabriel Camara da Silva e Enzo Furlan.

Pauta: escolher a abordagem da Fase 5, distribuir o trabalho e confirmar os dados dos novos integrantes.

| Decisão ou ação | Responsável | Próximo passo |
| --- | --- | --- |
| Adotar a evolução funcional em código, em vez de um dashboard somente visual ou ferramenta externa. | Equipe | Implementar a projeção dentro do GameZone |
| Desenvolvimento do código e integração técnica. | Gustavo | Construir e testar a evolução do produto |
| Documentação e vídeo de apresentação. | Guilherme | Organizar o material e revisar o roteiro |
| Apoio ao frontend. | Gabriel | Revisar a apresentação visual e a experiência |
| Apoio e revezamento de atividades. | Enzo | Combinar a tarefa conforme a necessidade do grupo |

Limite do registro: parte da conversa ocorreu por mensagens de voz que não está disponível no arquivo exportado. Por isso, a ata não atribui a Enzo uma tarefa técnica mais específica do que o acordo textual de apoio e revezamento.

## 3.2 Acompanhamento — 10 e 11/09/2026

O grupo identificou dúvida na interpretação da Parte 1. Guilherme ficou responsável por consultar o professor e compartilhou a resposta no dia seguinte. A orientação confirmou que a Parte 1 deve explicar como o grupo se comunica e engaja equipe, usuários e cliente. Para a Parte 2, o professor indicou pauta, ata, decisões, responsáveis, prints de comunicação e uma tabela de mudanças.

## 3.3 Feedbacks e mudanças

| Origem | Feedback | Decisão tomada |
| --- | --- | --- |
| Professor/tutor | Explicar comunicação e engajamento; comprovar a Parte 2 com registros reais. | Usar a conversa de 05/09 como reunião assíncrona e registrar as mudanças do produto. |
| Auditoria Axe | Contraste insuficiente em textos secundários e botões. | Ajustar tokens de cor e repetir a auditoria. |
| Teste de teclado | Menu não fechava com Escape e não restaurava o foco. | Implementar controle de foco e teste de regressão. |
| Teste de formulário | O foco permanecia no botão após envio inválido. | Mover o foco ao primeiro campo com erro e associar a mensagem. |

# 4. Modelagem exponencial

A rota /impacto simula o crescimento da comunidade com a função U(t) = U0 × (1 + r)^t. U0 representa os usuários iniciais, r é a taxa mensal em formato decimal e t é o período em meses.

Exemplo: com 100 usuários e crescimento de 12% ao mês, U(6) = 100 × 1,12^6 = 197,38. A interface arredonda a exibição para 197 usuários, mas cada ponto é calculado a partir da fórmula original, sem reutilizar valores já arredondados.

| Mês | Cálculo | Usuários exibidos |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100 × 1,12^0 | 100 |
| 1 | 100 × 1,12^1 | 112 |
| 2 | 100 × 1,12^2 | 125 |
| 3 | 100 × 1,12^3 | 140 |
| 4 | 100 × 1,12^4 | 157 |
| 5 | 100 × 1,12^5 | 176 |
| 6 | 100 × 1,12^6 | 197 |

Figura 1 — Simulador exponencial: parâmetros, resultado, curva e tabela mensal.

Limitações: a taxa é constante e não considera abandono, sazonalidade, campanhas, limite de mercado ou eventos externos. Os números são cenários acadêmicos, não previsões garantidas.

# 5. Auditoria de acessibilidade

A auditoria considerou WCAG 2.2 nos níveis A e AA. Foram testadas sete rotas em desktop e celular com Axe e Playwright. A linha de base encontrou problemas de contraste e as verificações de interação revelaram barreiras de foco e teclado.

| Problema encontrado | Melhoria aplicada | Impacto para o usuário |
| --- | --- | --- |
| Navegação repetida sem atalho | Link “Pular para o conteúdo principal” | Reduz o número de teclas para chegar ao conteúdo |
| Menu móvel sem Escape e restauração de foco | Fechamento por Escape e retorno ao acionador | Torna a navegação por teclado previsível |
| Erro do formulário sem foco | Foco no primeiro campo inválido e aria-errormessage | Facilita localizar e corrigir o erro |
| Textos e botões abaixo de 4,5:1 | Cores alteradas para taxas entre 5,45:1 e 7,81:1 | Melhora a leitura para pessoas com baixa visão |
| Movimento não respeitava preferência | prefers-reduced-motion | Evita movimento não essencial |
| Área rolável sem acesso por teclado | Região nomeada e focável | Permite operar a coluna lateral sem mouse |

Figura 2 — Formulário com mensagens específicas e foco direcionado ao primeiro erro.

Figura 3 — Menu do GameZone no viewport móvel.

Resultado final: 18 testes unitários e de interação e 28 testes de navegador foram aprovados. O Axe não encontrou violações sérias ou críticas nas rotas e estados verificados. Esse resultado descreve o escopo testado e não equivale a uma certificação integral de conformidade WCAG.

# 6. Análise de code e low-code

A equipe optou por implementar a projeção no próprio código. A decisão evita dependência de contas externas e mantém a demonstração dentro do fluxo do GameZone. Next.js e React são adequados porque a fórmula, a validação e a interface precisam responder imediatamente aos parâmetros informados.

Uma ferramenta low-code, como Power BI ou Looker Studio, seria viável para acompanhar dados reais de aquisição e retenção. Nesta entrega, porém, não havia uma base histórica de usuários. Criar um dashboard externo adicionaria configuração e permissões sem melhorar a demonstração da função exponencial. O uso de low-code passa a fazer sentido quando o projeto tiver métricas reais e atualização recorrente.

# 7. Arquitetura e trechos de código

A função matemática fica isolada em lib/projection.js. A rota app/impacto/page.jsx monta a página; GrowthProjection gerencia entradas e resultados; ProjectionChart desenha o SVG; ProjectionTable oferece a mesma série em formato tabular. A separação permite testar o cálculo sem renderizar a interface.

Trecho central do cálculo:

const rate = monthlyRatePercent / 100

const users = Math.round(initialUsers * (1 + rate) ** month)

Trecho de movimento reduzido:

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {

* { transition-duration: 0.01ms !important; }

}

# 8. Conclusão

A Fase 5 deixou o GameZone mais fácil de explicar, acompanhar e usar. A comunicação agora tem públicos, canais e critérios de sucesso definidos. As conversas do grupo sustentam a divisão de trabalho e a consulta ao professor. No produto, a projeção exponencial transforma um requisito matemático em uma demonstração ligada à comunidade, enquanto as correções de acessibilidade removem barreiras concretas de contraste, teclado e formulário.

Antes da entrega, resta publicar o vídeo como não listado e substituir o aviso de link pendente na capa e na apresentação.

# Apêndice A — Evidência sanitizada da comunicação

Trechos resumidos do WhatsApp, sem telefones, credenciais ou informações pessoais desnecessárias:

- 05/09, 13h15 — proposta de evolução funcional com dashboard de usuários e correções WCAG.

- 05/09, 13h16 — divisão inicial: Gustavo no código, Guilherme na documentação e vídeo, Gabriel no frontend; Enzo combina apoio e revezamento.

- 10/09, 23h05 — grupo decide consultar o professor sobre a Parte 1.

- 10/09, 23h14 — Guilherme assume o contato e informa que compartilhará a resposta.

- 11/09, 12h35 — resposta do professor é encaminhada ao grupo.

O arquivo original contém credenciais compartilhadas no grupo e não deve ser anexado à entrega. A senha ou token exposto deve ser substituído antes da publicação dos materiais.