## Slide 1
FASE 6 — ANÁLISE, INTEGRAÇÃO E IMPACTO
GameZone
Assistente de IA, testes estruturados e evolução organizada
Enzo Furlan — RM 255795 · Gabriel Camara da Silva — RM 573006
Gustavo Aiello Ribeiro Amado — RM 568935 · Guilherme Ribeiro Rosa — RM 572619
Enterprise Challenge · Palo Alto Networks — FIAP, outubro de 2026

## Slide 2
CONTEXTO
De catálogo editorial a comunidade de jogadores
Até a Fase 5
• Catálogo com reviews próprias (6 títulos)
• Busca, filtros de gênero, plataforma e preço
• Reviews detalhadas com critérios e pesos
• Favoritos persistidos no navegador
• Recomendações explicáveis
• Endpoint público /api/reviews
Visão de futuro
• Fórum e rede social de jogos
• Contas de usuário e comunidade
• Moderação assistida por IA
• Chatbot de suporte
Fase 6: um passo planejado nessa direção.
GameZone · Fase 6 — Análise, Integração e Impacto
2

## Slide 3
PARTE 1 — PLANEJAMENTO
Escopo, responsáveis e dependências
Escopo
1. Assistente de IA (Parte 3)
2. Refatoração do motor de recomendação
3. Bateria estruturada de testes (Parte 2)
4. Documentação e vídeo
Responsáveis
Enzo — planejamento e motor (refactor)
Gabriel — lógica do assistente
Gustavo — interface e acessibilidade
Guilherme — testes e documentação
Dependências
Motor extraído → lógica do assistente
Lógica → interface /assistente
Interface → testes e acessibilidade
Testes concluídos → relatório e vídeo
GameZone · Fase 6 — Análise, Integração e Impacto
3

## Slide 4
PARTE 1 — PLANEJAMENTO
Cronograma: planejado × realizado
Semana 1 · 19–25/10
Planejamento, casos de teste do catálogo e refatoração do motor
● Concluído
Semana 2 · 26/10–01/11
Lógica do assistente, interface /assistente e entrada no menu
● Concluído
Semana 3 · 02–08/11
Testes automatizados, bateria guiada, correções e auditoria WCAG
● Concluído
Semana 4 · 09–13/11
Relatório, slides, vídeo, revisão e entrega na FIAP ON
● Em andamento
2 alterações de plano registradas e justificadas durante a fase (descobertas pelos testes).
GameZone · Fase 6 — Análise, Integração e Impacto
4

## Slide 5
PARTE 2 — TESTES E VALIDAÇÃO
Validação estruturada da solução
10/10
cenários guiados
no navegador
55
testes automatizados
(Vitest)
32
verificações de acessibilidade
(Playwright + axe)
Cobertura
Catálogo: busca, filtros combinados, ordenação · Favoritos: persistência após recarregar
Contato: validação com foco no primeiro campo inválido · API: /api/reviews com 6 reviews
Assistente: gênero, pedido composto (gênero + plataforma + preço), sem correspondência e fora de escopo
GameZone · Fase 6 — Análise, Integração e Impacto
5

## Slide 6
PARTE 2 — TESTES E VALIDAÇÃO
Problemas encontrados → corrigidos → re-testados
Bug 1 · Assistente roubava o foco inicial da página
Tab ia direto para a conversa em vez do skip link (falha no teste de acessibilidade em /assistente).
Correção: foco automático somente após a primeira interação. Re-teste: 32/32 verificações aprovadas.
Bug 2 · "Xbox" não casava com "Xbox Series"
CT-08: o assistente negava uma plataforma compatível por comparação literal de strings.
Correção: casamento tolerante (platformMatches) + teste de regressão. Re-teste: CT-08 aprovado, 55/55 testes.
GameZone · Fase 6 — Análise, Integração e Impacto
6

## Slide 7
PARTE 3 — EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA
Assistente GameZone: IA explicável
Como funciona (100% local)
1. Interpreta o pedido em português (gênero, plataforma, preço)
2. Cruza com as reviews do catálogo e os seus favoritos
3. Ranqueia por nota editorial e afinidade
4. Responde sempre com a justificativa de cada sugestão
Exemplo real
"jogo de corrida para Xbox até 200"
Forza Horizon 5 · nota 9.0 · R$ 199
É do gênero Corrida, que você pediu. Nota editorial 9.0, entre as melhores do catálogo. Disponível para Xbox. Preço ref. R$ 199, bom custo-benefício.
GameZone · Fase 6 — Análise, Integração e Impacto
7

## Slide 8
PARTE 3 — EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA
Governança de IA: sem caixa-preta
Explicabilidade
Cada sugestão exibe as razões: gênero pedido, nota, plataforma, custo-benefício.
Limites declarados
A interface informa que o agente só conhece as reviews da equipe e não decide a compra.
Fallback honesto
Sem correspondência ou pedido fora de escopo? O assistente admite — não inventa (CT-09, CT-10).
Base controlada
Responde apenas a partir do catálogo editorial próprio, sem conteúdo externo.
Auditável
Comportamento coberto por testes automatizados; código público no repositório.
GameZone · Fase 6 — Análise, Integração e Impacto
8

## Slide 9
IMPACTO
O que a evolução entrega
Para o jogador
• Uma frase basta: "RPG até 250 no PlayStation"
• Sugestões respeitam o que já está no radar
• Decisão de compra informada e explicada
• Confiança: motivo sempre visível
Para o produto
• Motivo de retorno ao site
• Padrão "IA explicável" para a comunidade
• Roadmap concretizado (chatbot planejado)
Próximos: fórum com contas, moderação assistida por IA e integração com modelo de linguagem quando houver backend.
GameZone · Fase 6 — Análise, Integração e Impacto
9

## Slide 10
OBRIGADO
GameZone — jogue o que faz sentido para você
Site: gamezone-source.github.io
Repositório: github.com/GameZone-source/GameZone-source.github.io
Vídeo (não listado): LINK A INSERIR
Assistente: gamezone-source.github.io/assistente
GameZone · Fase 6 — Análise, Integração e Impacto
10