FASE 6 — ANÁLISE, INTEGRAÇÃO E IMPACTO

Relatório técnico do projeto GameZone

Enterprise Challenge · Palo Alto Networks

Enzo Furlan — RM 255795

Gabriel Camara da Silva — RM 573006

Gustavo Aiello Ribeiro Amado — RM 568935

Guilherme Ribeiro Rosa — RM 572619

Outubro e novembro de 2026

Repositório: https://github.com/GameZone-source/GameZone-source.github.io

Site: https://gamezone-source.github.io/

Vídeo: LINK A INSERIR APÓS A PUBLICAÇÃO NÃO LISTADA

# Sumário

Sumário

1. Visão geral do projeto

2. Parte 1 — Planejamento e organização da fase

2.1 Escopo da fase

2.2 Responsáveis pelas principais tarefas

2.3 Dependências entre atividades

2.4 Cronograma e acompanhamento (planejado × realizado)

2.5 Alterações relevantes no planejamento

3. Parte 2 — Testes e validação da solução

3.1 Estratégia de teste

3.2 Tabela de casos de teste

3.3 Problemas encontrados, correções e re-teste

4. Parte 3 — Evolução tecnológica: Assistente GameZone

4.1 Motivação e alinhamento com a proposta

4.2 Arquitetura da solução

4.3 Governança de IA

4.4 Impacto digital

4.5 Próximos passos

5. Conclusão

6. Vídeo de apresentação

Apêndice A — Como executar o projeto

# 1. Visão geral do projeto

O GameZone é uma plataforma de reviews próprias de jogos criada a partir do problema apresentado no Enterprise Challenge da Palo Alto Networks: a dificuldade de encontrar avaliações honestas e espaços confiáveis de discussão sobre games da nova geração. Até a Fase 5, o produto entregava o núcleo editorial: catálogo com busca e filtros, páginas detalhadas com critérios e pesos, favoritos persistidos no navegador, recomendações explicáveis, formulário de contato e endpoint público com as reviews.

A visão de longo prazo do grupo é evoluir o GameZone para um fórum e rede social focada em jogos. Na Fase 6, o trabalho avançou nessa direção com três frentes: a organização estruturada do trabalho da fase (Parte 1), a validação sistemática do que já estava construído (Parte 2) e uma evolução tecnológica alinhada à proposta — o Assistente GameZone, um agente de inteligência artificial que recomenda jogos a partir das reviews da equipe, sempre explicando o motivo de cada sugestão (Parte 3).

O site continua 100% estático e publicado no GitHub Pages, agora com a rota /assistente, o novo menu e uma suíte de testes ampliada: 55 testes de unidade e componente (Vitest) e 32 verificações automatizadas de acessibilidade (Playwright + axe), todas aprovadas.

# 2. Parte 1 — Planejamento e organização da fase

## 2.1 Escopo da fase

A partir do estado do projeto e da evolução prevista no README, o grupo definiu o seguinte escopo para a Fase 6:

- Evolução tecnológica: assistente de recomendação de jogos com IA local e explicável (Parte 3 da atividade).

- Refatoração: extração do motor de recomendação da Descoberta para uma biblioteca reutilizável (lib/recommendation.js), evitando duplicação entre a Descoberta e o assistente.

- Qualidade: bateria estruturada de testes das funcionalidades existentes e do novo assistente (Parte 2 da atividade), incluindo acessibilidade.

- Documentação: relatório, apresentação, vídeo e atualização do README.

## 2.2 Responsáveis pelas principais tarefas

| Integrante | RM | Responsabilidades principais |
| --- | --- | --- |
| Enzo Furlan | 255795 | Planejamento e acompanhamento; refatoração do motor de recomendação (lib/recommendation.js) |
| Gabriel Camara da Silva | 573006 | Lógica do assistente: interpretação de pedidos e geração de respostas (lib/assistant.js) |
| Gustavo Aiello Ribeiro Amado | 568935 | Interface do assistente, integração no site e acessibilidade (Chatbot.jsx, /assistente) |
| Guilherme Ribeiro Rosa | 572619 | Testes automatizados e guiados, correções e documentação da fase |

## 2.3 Dependências entre atividades

As dependências foram mapeadas antes da execução para orientar a ordem de trabalho:

| Atividade | Depende de | Responsável | Efeito |
| --- | --- | --- | --- |
| Extração do motor de recomendação (lib/recommendation.js) | — | Enzo Furlan | Bloqueia o assistente: ele reaproveita essas funções |
| Lógica do assistente (lib/assistant.js) | Motor de recomendação extraído | Gabriel Camara | Bloqueia a interface e os testes |
| Página /assistente + componente Chatbot | Lógica do assistente pronta | Gustavo Aiello | Bloqueia os testes de interface e a auditoria de acessibilidade |
| Testes automatizados (Vitest + Playwright) | Interface publicada na rota | Guilherme Ribeiro | Bloqueia a bateria final e o relatório |
| Bateria guiada de testes (CT-01 a CT-10) | App rodando em desenvolvimento | Guilherme Ribeiro | Correções reabrem o ciclo de teste |
| Relatório, slides e vídeo | Testes concluídos | Todos | Entrega final |

## 2.4 Cronograma e acompanhamento (planejado × realizado)

| Período | Datas | Atividades previstas | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | 19/10 a 25/10 | Planejamento da fase; levantamento dos casos de teste das funcionalidades existentes; refatoração do motor de recomendação em lib/recommendation.js | Concluído |
| Semana 2 | 26/10 a 01/11 | Lógica do assistente (interpretação de pedidos e respostas); componente Chatbot e página /assistente; entrada no menu | Concluído |
| Semana 3 | 02/11 a 08/11 | Testes automatizados do assistente; bateria guiada CT-01 a CT-10; correção dos problemas encontrados; auditoria de acessibilidade nas 8 rotas | Concluído |
| Semana 4 | 09/11 a 13/11 | Relatório técnico, apresentação, gravação e publicação do vídeo, revisão final e envio do pacote na FIAP ON | Em andamento |

O acompanhamento foi feito semanalmente pelo grupo, comparando o planejado com o realizado. Todas as atividades das semanas 1 a 3 foram concluídas dentro do prazo; a semana 4 está dedicada aos entregáveis finais.

## 2.5 Alterações relevantes no planejamento

Duas alterações foram registradas durante o desenvolvimento, ambas com motivo documentado:

- Inclusão da tarefa "casamento tolerante de plataformas": a bateria de testes (CT-08) revelou que o assistente negava plataformas compatíveis por comparação literal de strings ("Xbox" contra "Xbox Series"). A correção entrou no escopo da semana 3 como tarefa corretiva, com teste de regressão.

- Antecipação da auditoria de acessibilidade: o problema de foco inicial detectado em /assistente mostrou que auditar a rota nova junto com o desenvolvimento (e não apenas ao final) encurtava o ciclo de correção. A suíte passou a rodar a cada alteração relevante.

# 3. Parte 2 — Testes e validação da solução

## 3.1 Estratégia de teste

A validação combinou duas frentes complementares. A bateria guiada (CT-01 a CT-10) exercita cenários reais de uso no navegador, registrando entrada, resultado esperado e resultado obtido. A suíte automatizada cobre unidades puras (interpretação de pedidos, ranking de recomendações), componentes de interface (conversa do assistente, validação do formulário, navegação) e acessibilidade (axe WCAG 2.1/2.2 AA em todas as rotas, em visões desktop e mobile).

Resultado consolidado: 10/10 cenários guiados aprovados, 55 testes automatizados aprovados (Vitest) e 32 verificações de acessibilidade aprovadas (Playwright + axe).

## 3.2 Tabela de casos de teste

| ID | Funcionalidade | Cenário | Entrada | Resultado esperado | Resultado obtido | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-01 | Busca no catálogo | Buscar um jogo existente pelo nome | Digitar "elden" no campo Buscar jogo | Somente Elden Ring é listado e o contador de resultados é atualizado | 1 resultado exibido; contador atualizado | Aprovado |
| CT-02 | Filtros combinados | Filtrar por gênero Aventura e preço "Até R$199" | Selecionar as duas opções nos filtros | Somente No Man's Sky (Aventura, R$ 199) é listado | 1 resultado: No Man's Sky | Aprovado |
| CT-03 | Ordenação | Ordenar o catálogo por maior nota | Selecionar "Maior nota" em Ordenar | Elden Ring (9.4) aparece primeiro | Elden Ring em primeiro lugar com nota 9.4 | Aprovado |
| CT-04 | Favoritos persistidos | Salvar um jogo e recarregar a página | Clicar em "Salvar" e recarregar /descoberta | Botão permanece "Salvo" após recarregar | Estado persistido via localStorage; 1 item "Salvo" após reload | Aprovado |
| CT-05 | Validação do formulário de contato | Enviar o formulário vazio | Clicar em "Enviar sugestão" sem preencher | Mensagens de erro exibidas e foco no primeiro campo inválido (nome) | 2 alertas exibidos; foco em #contato-nome | Aprovado |
| CT-06 | Endpoint público de reviews | Consumir /api/reviews | GET na URL /api/reviews | HTTP 200 com as 6 reviews publicadas | HTTP 200; total = 6 | Aprovado |
| CT-07 | Assistente: pedido por gênero | Recomendação de RPG com justificativa | Enviar "recomende um RPG" | Sugere jogos de RPG com nota e motivo explicados | Elden Ring sugerido com "É do gênero RPG... Nota editorial 9.4..." | Aprovado |
| CT-08 | Assistente: pedido composto | Gênero + plataforma + preço na mesma frase | Enviar "jogo de corrida para Xbox até 200" | Sugere Forza Horizon 5 e indica compatibilidade com Xbox | Forza Horizon 5 sugerido; motivo "Disponível para Xbox." | Aprovado (corrigido — 3.3) |
| CT-09 | Assistente: sem correspondência | Pedido sem jogo compatível no catálogo | Enviar "estratégia até 10" | Resposta honesta informando que não há jogo abaixo de R$ 10 | "Não achei reviews do catálogo abaixo de R$ 10... o mais próximo é Civilization VI, por R$ 129." | Aprovado |
| CT-10 | Assistente: fora de escopo | Pergunta sem relação com o catálogo | Enviar "quem ganhou a copa de 2002?" | Fallback honesto indicando os limites do assistente | "Não entendi esse pedido..." com sugestão de pedir ajuda | Aprovado |
| TA-01 | Favoritos e recomendações (automatizado) | Ranking e justificativas do radar | 14 asserções em tests/lib/recommendation.test.js | Ranking exclui favoritos, ordena por score e explica cada sugestão | Testes aprovados | Aprovado |
| TA-02 | Assistente (automatizado) | Interpretação e respostas do agente | 20 asserções em tests/lib/assistant.test.js | Intenções classificadas corretamente; respostas sempre com justificativa ou fallback honesto | Testes aprovados | Aprovado |
| TA-03 | Interface do assistente (automatizado) | Fluxo de conversa no componente | 4 testes em tests/components/Chatbot.test.jsx | Resposta aparece na conversa; favoritos ficam fora das sugestões | Testes aprovados | Aprovado |
| TA-04 | Acessibilidade (automatizado) | WCAG 2.1/2.2 AA nas 8 rotas do site | Playwright + axe (desktop e mobile) | Nenhuma violação séria ou crítica; skip link funcional em todas as rotas | 32 verificações aprovadas | Aprovado (corrigido — 3.3) |

## 3.3 Problemas encontrados, correções e re-teste

| Problema | Descrição | Ajuste realizado | Re-teste |
| --- | --- | --- | --- |
| Assistente roubava o foco inicial da página | Na rota /assistente, o teste de skip link falhou: ao pressionar Tab, o foco ia para a conversa em vez do link "Pular para o conteúdo principal". O componente focava o registro da conversa na montagem inicial, porque a primeira mensagem já é do assistente. | O foco automático passou a acontecer somente após a primeira interação do usuário (referência userInteractedRef). | Re-execução da suíte: 32/32 verificações aprovadas, incluindo /assistente em desktop e mobile. |
| Casamento literal de plataforma gerava negativa indevida | No cenário CT-08, o assistente respondia "não encontramos Xbox" para Forza Horizon 5, embora a review liste "Xbox Series" e "Xbox One" — o casamento exato de strings não reconhecia a família de plataformas. | Criada a função platformMatches, que compara os nomes normalizados de forma tolerante ("xbox" casa com "xbox series"); teste de regressão adicionado. | CT-08 re-executado: resposta correta "Disponível para Xbox."; suíte completa segue aprovada (55 testes). |

Nos dois casos, o problema foi documentado, corrigido e o teste foi executado novamente, com aprovação. Os testes de regressão criados nas correções passaram a fazer parte da suíte permanente.

# 4. Parte 3 — Evolução tecnológica: Assistente GameZone

## 4.1 Motivação e alinhamento com a proposta

A evolução escolhida foi a criação de um agente de inteligência artificial: o Assistente GameZone, disponível na rota /assistente. A escolha faz sentido para a proposta por três motivos. Primeiro, o chatbot já constava como evolução planejada no README do projeto, ou seja, a fase concretizou um passo do roadmap em vez de criar um desvio. Segundo, recomendação é o coração do produto: a plataforma nasceu para ajudar o jogador a decidir o que jogar, e o assistente reduz a fricção entre "ter vontade de jogar algo" e "encontrar o jogo certo". Terceiro, prepara o terreno para a futura comunidade (fórum e rede social), na qual atendimento e moderação assistida por IA serão necessários.

## 4.2 Arquitetura da solução

O site é exportado estaticamente (output: export no Next.js) e publicado no GitHub Pages, sem servidor próprio. Por isso, o assistente foi construído como um agente local, determinístico e auditável, dividido em três camadas:

- Interpretação (lib/assistant.js): normaliza o texto do usuário (minúsculas, sem acentos) e classifica a intenção em saudação, ajuda, consulta a um jogo ou recomendação, extraindo gênero, plataforma e faixa de preço a partir de dicionários.

- Raciocínio (lib/recommendation.js): motor de recomendação extraído da Descoberta nesta fase; pontua cada review pela nota editorial e pela afinidade com os favoritos do jogador, gerando a justificativa de cada sugestão.

- Conversa (components/Chatbot.jsx): interface de chat acessível (role="log" com aria-live), integrada aos favoritos salvos no navegador.

A resposta nunca é uma caixa-preta: cada jogo sugerido vem acompanhado do motivo (gênero pedido, nota editorial, compatibilidade de plataforma, custo-benefício) e do limite do agente declarado na própria interface.

### Trecho — interpretação do pedido

// Interpreta a mensagem e devolve a intenção estruturada.

// Tipos: greeting | help | detail | recommendation | unknown

export function parseAssistantIntent(message, reviews = []) {

const normalized = normalizeText(message)

if (/^(oi|ola|bom dia|boa tarde|boa noite)\\b/.test(normalized)) return { type: 'greeting' }

if (/(ajuda|como funciona|o que voce pode)/.test(normalized)) return { type: 'help' }

const genres = matchDictionary(normalized, GENRE_KEYWORDS)

const platforms = matchDictionary(normalized, PLATFORM_KEYWORDS)

const maxPrice = extractMaxPrice(normalized)

const detail = findReviewByTitle(normalized, reviews)

if (genres.length || platforms.length || maxPrice !== null) {

return { type: 'recommendation', genres, platforms, maxPrice }

}

if (detail) return { type: 'detail', review: detail }

return { type: 'unknown' }

}

### Trecho — resposta ranqueada e explicável

const ranked = pool

.map((review) => buildRecommendation(review, intent.genres || [], intent.platforms || [], genreWeight))

.sort((a, b) => b.score - a.score)

.slice(0, 3)

// buildRecommendation monta a justificativa de cada sugestão:

reasons.push(`É do gênero ${review.genre}, que você pediu.`)

reasons.push(`Nota editorial ${review.score.toFixed(1)}, entre as melhores do catálogo.`)

reasons.push(`Disponível para ${matches.join(' e ')}.`)

## 4.3 Governança de IA

Em linha com os critérios do desafio (segurança e uso responsável), o assistente adota salvaguardas concretas:

- Explicabilidade: toda sugestão exibe as razões que a produziram; nenhuma decisão é opaca.

- Limites declarados: a interface informa que o agente só conhece as reviews publicadas pela equipe e que não decide a compra pelo usuário.

- Fallback honesto: quando não entende o pedido ou não há jogo compatível, o assistente diz isso com clareza (CT-09 e CT-10) em vez de inventar recomendações.

- Base de dados controlada: o agente responde apenas a partir do catálogo editorial próprio, sem consumir conteúdo externo não verificado.

- Auditoria: o comportamento é coberto por testes automatizados, e o código é público no repositório do grupo.

## 4.4 Impacto digital

Para o usuário, o assistente transforma um catálogo estático em uma conversa: em uma frase, o jogador expressa gênero, plataforma e orçamento e recebe até três sugestões justificadas, respeitando o que já salvou no radar. Para o produto, cria o hábito de retorno ao site e estabelece o padrão de "IA explicável" que o grupo pretende manter nas próximas fases — inclusive na moderação da futura comunidade, em que cada ação automatizada deverá ser justificada ao usuário.

## 4.5 Próximos passos

- Conectar o agente a um modelo de linguagem quando o projeto ganhar backend, mantendo a camada de justificativa e os limites declarados.

- Fórum com contas de usuário e moderação assistida por IA, reaproveitando o padrão de explicabilidade.

- Personalização contínua: aprender com os jogos abertos e pesquisados, mantendo o motivo visível em cada sugestão.

# 5. Conclusão

A Fase 6 cumpriu os três objetivos da atividade. O trabalho foi planejado com responsáveis, dependências e cronograma — e o realizado acompanhou o planejado, com duas alterações pontuais documentadas. A solução foi validada de forma estruturada: 10 cenários guiados, 55 testes automatizados e 32 verificações de acessibilidade aprovados, com dois problemas encontrados, corrigidos e re-testados. Por fim, a evolução tecnológica escolhida (agente de IA de recomendação) avança o roadmap do produto com uma solução explicável, auditável e coerente com a meta de transformar o GameZone em uma comunidade saudável de jogadores.

# 6. Vídeo de apresentação

O vídeo de até 5 minutos será publicado no YouTube de forma não listada e o link será inserido abaixo e na apresentação. Roteiro planejado:

| Tempo | Bloco | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| 0:00 a 0:40 | Abertura e contexto | Apresentar o GameZone, o problema do Enterprise Challenge e o que já existia até a Fase 5 (catálogo, busca, favoritos, recomendações explicáveis). |
| 0:40 a 1:30 | Parte 1 — Planejamento | Mostrar o cronograma da fase, a divisão de tarefas entre os integrantes e como o planejado foi acompanhado contra o realizado. |
| 1:30 a 2:40 | Parte 2 — Testes | Percorrer a tabela de testes: destacar a bateria guiada (CT-01 a CT-10), os 55 testes automatizados e os dois problemas encontrados e corrigidos (foco inicial e casamento de plataforma). |
| 2:40 a 4:20 | Parte 3 — Evolução: assistente de IA | Demonstração ao vivo em /assistente: pedido por gênero, pedido composto (gênero + plataforma + preço), consulta a um jogo específico e o fallback honesto. Explicar a arquitetura local e a governança (explicabilidade e limites declarados). |
| 4:20 a 5:00 | Impacto e encerramento | Impacto para o usuário, próximos passos (fórum e moderação assistida) e convite para acessar o repositório e o site publicados. |

Vídeo: LINK A INSERIR APÓS A PUBLICAÇÃO NÃO LISTADA

# Apêndice A — Como executar o projeto

- Pré-requisitos: Node.js 20 ou superior e npm.

- Instalação: git clone https://github.com/GameZone-source/GameZone-source.github.io.git && cd GameZone-source.github.io && npm install

- Ambiente de desenvolvimento: npm run dev (http://localhost:3000).

- Testes automatizados: npm test (Vitest) e npm run test:a11y (Playwright, com servidor de desenvolvimento).

- Build de produção: npm run build (gera a pasta out/ para publicação estática).

A rota nova da fase é /assistente. O endpoint público de reviews continua disponível em /api/reviews.